Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

по состоянию на 01.10.2017 года № 3

Ежеквартальный отчет

Администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Закупка включена в план-график закупок |
| 1.1. | Проведение ремонтных работ дворовой территории многоквартирного дома № 48 по ул. Военный городок г.п. Сиверский Гатчинского района Ленинградской области, проезда к дворовой территории многоквартирных домов №№ 44,48 по ул. Военный городок г.п. Сиверский Гатчинского района Ленинградской области | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение безопасности передвижения на дворовых территориях поселения. Улучшение качества покрытия дворовых территорий. | Исполнено |
| 1.2. | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника | 3 квартал 2017 года | Общественный совет части территории № 1 административного центра г.п. Сиверский, председатель общественного совета Пищулина Е.Ю. | Повышение безопасности передвижения на дворовых территориях поселения. Улучшение качества покрытия дворовых территорий. | Исполнено |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 2.1. | Проведение ремонтных работ дворовой территории многоквартирного дома № 9 по ул. 123 Дивизии г.п. Сиверский | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение безопасности передвижения на дворовых территориях поселения. Улучшение качества покрытия дворовых территорий. | Исполнено |
| 2.2. | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника | 3 квартал 2017 года | Общественный совет части территории № 3 административного центра г.п. Сиверский, председатель общественного совета Каплинский А.Г. | Повышение безопасности передвижения на дворовых территориях поселения. Улучшение качества покрытия дворовых территорий. | Исполнено |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные контрактом |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | При корректировке местного бюджета |

|  | Исполняющий обязанности главы администрации поселения __________/Роговой М.С./ МП |
| --- | --- |