Приложение 12

к Соглашению № 16

от  24 июня 2014 г.

Форма размещения на официальных сайтах муниципальных образований Ленинградской области информации о ходе реализации Программы

- Информация по показателям Программы

| Предусмотрено программой | Фактическое выполнение |
| --- | --- |
| Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2014 году, шт. | Количество граждан, подлежащих расселению, чел. | Общий объем финансирования за счет средств, предусмотренных в 2014 году на реализацию Программы, тыс.руб. | Количество расселенных аварийных жилых домов, шт. | Количество переселенных граждан, чел. | Общий объем средств, перечисленных муниципальным образованием застройщику в рамках исполнения муниципального (ых) контракта (ов), тыс.руб. |
| 8 | 172 | 108 444 824,0 | 8 | 172 | 108 444 824,0 |

- Информация об объекте строительства, в котором приобретаются жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилья.

а) адрес строящегося дома: г.п. Сиверский, ул. Красная, д. 33

б) застройщик: ООО «ОЛИМП – Строй»

в) сроки строительства малоэтажного жилого дома: IV квартал 2014г. - IV квартал 2015г.

г)  количество приобретаемых администрацией муниципального образования жилых помещений   в данном доме для переселения граждан из аварийного жилья: 65 шт.

д) информация о строительной готовности дома (укрупненно) по состоянию на 01.06.2015г. :

- устройство фундамента  - 100 %

- строительство 1 этажа - 100 %

- строительство 2 этажа - 100 %

- строительство 3 этажа - 100 %

- 6. Кровля -    100%

- 7. Внутренняя отделка - 100 %

- 8. Внутренние  инженерные сети -100 %

- 9. Внешние инженерные сети - 100 %

- 10. Благоустройство -100 %