|  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Сиверского городского поселения от 28.11.2013 г. N 644 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО |
| БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГОПОСЕЛЕНИЯ В 2014 ГОДУ |
| Наименование объекта, мероприятия | Срок финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс.рублей в действующих ценах года реализации мероприятия) |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | зарплата | транспорт | материалы |
| Благоустройство населенных пунктов поселения | 2014 год | 23 103,00 |  | 10230,00 | 12 873,00 | 1380,00 | 1040,00 | 2290,00 |
| 1. Ремонт участков муниципальных автодорог с асфальтобетонным покрытием. |
| Ремонт участков муниципальных автодорог с асфальто-бетонным покрытием |  | 10 230,00 |  | 9630,00 | 600,00 |  |  |  |
| 2. Ремонт участков муниципальных автодорог с грунтощебеночным покрытием. |
| Ремонт участков муниципальных дорог с грунтощебеночным покрытием, Всего: в т.числе: | 2,3 кв 2014 года | 2510,00 |  |  | 2510,00 | 55,00 | 600,00 | 1855,00 |
| Стоимость щебня | 3000 м3 |  |  |  | 1800,00 |  |  | 1800,00 |
| Доставка щебня на автотранспорте | 3000 м3 |  |  |  | 600,00 |  | 600,00 |  |
| Стоимость работ по разравниванию |  |  |  |  | 110,00 | 55,00 |  | 55,00 |
| 3. Зимнее содержание автодорог. |
| Зимнее содержание всего: |  | 1050,00 |  |  | 1050,00 | 300,00 |  | 250,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная очистка дорожного полотна улиц поселения от снега, |  | 750,00 |  |  | 750,00 | 150,00 |  | 100,00 |
| в том числе собственными силами |  | 300,00 |  |  | 300,00 | 150,00 |  | 150,00 |
| Зимнее содержание и борьба со скользкостью автомобильных дорог интенсивного использования, |  | 200,00 |  |  | 200,00 | 70,00 |  | 30,00 |
| в том числе собственными силами |  | 100,00 |  |  | 100,00 | 70,00 |  | 30,00 |
| Приобретение и завоз ПСС для подсыпки дорожного полотна спусков к р.Оредеж и улиц в зимнее время года |  | 70,00 |  |  | 70,00 |  |  |  |
| 4. Работы по содержанию и санитарной очистке территории. |
| Санитарная очистка территории Сиверского городского поселения |  | 500,00 |  |  | 500,00 | 400,00 | 75,00 | 25,00 |
| Устранение аварийных деревьев, (Снос, распиловка и уборка деревьев, представляющих угрозу (по плану и заявкам), вывоз веток и сучьев), озеленение |  | 300,00 |  |  | 300,00 | 225,00 | 55,00 | 20,00 |
| Окашивание территории |  | 180,00 |  |  | 180,00 | 160,00 |  | 20,00 |
| Благоустройство кладбищ |  | 200,00 |  |  | 200,00 | 100,00 | 70,00 | 30,00 |
| Благоустройство детских площадок |  | 200,00 |  |  | 200,00 | 70,00 | 70,00 | 60,00 |
| 5.Вывоз и размещение ТБО |
| Вывоз и размещение ТБО с муниципальных контейнерных площадок и стихийных свалок на специализированный полигон |  | 5000,00 |  |  | 5000,00 |  |  |  |
| Ремонт муниципальных контейнерных площадок : |  | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  |  |
| ул. Пушкинская ул. Торговая ул. Вишневского Белогорское шоссе(Плотина) ул.Советская/Колхозная Белогорка Гаражи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ревизия и ремонт общественных колонок и трубчатых проездов. |
| Ревизия и ремонт общественных колодцев: |  | 350,00 |  |  | 350,00 |  |  |  |
| п. Сиверский 1. ул. Дружносельская д.12 2. ул.Паркетная 3.ул.Пушкинская 4.Пионерский пр. 5. ул.Репина д. Большево: 6. ул. Центральная д. 70 д. Куровицы 7. Вырицкий пр., д.29а д. Кезево д.Старосиверская 8. Малая набережная 9. Большой пр., 10. Кезевская дорога |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт трубчатого проезда: |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
| - ул. Солнечная - угол Нового ш. и ул. Мариинской |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Приобретение и установка дорожных знаков, указателей улиц поселения. |
| Приобретение и установка дорожных знаков: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 180,00 |  |  | 180,00 |  |  |  |
| 1.ул. Восточная (кольцо авт.) -1шт. |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  |  |
| 2. ул. Вокзальная – 3 шт. |  | 60,00 |  |  | 60,00 |  |  |  |
| 3. ул. Красная, у детского дома ,у ГЭС - 5 шт |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
| Приобретение и установка указателей улиц поселения 1. ул. Вокзальная – 10шт. 2. Пролетарский пр. – 10 шт. Старосиверская: 3.Большой пр.- 10 шт. |  | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  |  |
| 8. Содержание линий уличного освещения поселения. |
| Всего: |  | 563,00 |  |  | 563,00 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт сети наружного освещения ул.Красная (сноуборд-парк) |  | 163,00 |  |  | 163,00 |  |  |  |
| 2. Капитальный ремонт сети наружного освещения ул. Шмидта |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |
| 3.Содержание линий уличного освещения поселения. |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |
| 9. Обработка территорий протии борщевика |
| Обработка территорий против борщевика: Всего: |  | 600,00 |  | 600,00 |  |  |  |  |
| 10. Изготовление и установка досок объявления |
| Изготовление и установка досок объявления: |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |
| 1. угол Республиканского пр. и ул. Вокзальной – 1шт 2. ул. Советская (маг.Август) – 1шт. 3. угол Нового шоссе и ул. Мариинской – 1шт 4. угол пер.Пионеркого и ул.Пушкинской – 1шт 5. ул.Достоевского, д.2 (около школы) – 1шт 6. ул.Красная , д.2 – 1 шт 7. ул.Кирова, д.1 – 1 шт 8. угол ул.Газа и ул. Горького – 1 шт. 9. д. Новосиверская - кольцо (остановка авт. № 511)-1шт. 10. д.Старосиверская угол ул.Театральной и ул.Новой д.Большево 11. ул. Центральная (у магазина) 12. ул.Центральная, д 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Ремонт лестничных маршей |
| Ремонт пешеходного моста с ул. Ленина на Комсомольский проспект |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |
| 12. Прочие транспортные расходы |
| Транспортные расходы (доставка дров, доставка елок, перевозка мебели и т.д.) |  | 170,00 |  |  | 170,00 |  | 170,00 |  |
| Заместитель главы администрации |  |  |  |  |  |  |  |
| Сиверского городского поселения М.С.Роговой |  |