ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании муниципальной программы Сиверского городского поселения  Гатчинского муниципального района Ленинградской области за январь-декабрь 2017 года

| Наименование программы | Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат |
| --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для экономического развития» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 г. предусмотрено2533,0,0тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Сиверского г.п. 1 520,0,0 тыс. руб. а) Объем средств, выделенных на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства – 1 000,0 тыс. руб. б) Объем средств, выделенных на мероприятия по землеустройству и землепользованию –1513,0тыс. руб. в) Объем средств, выделенных на мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства – 20,0 тыс. руб. Объем средств, израсходованных 2017 г. составил 1518,4 тыс. руб., в том числе: - мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства – 991,4 тыс. руб. - мероприятия по землеустройству и землепользованию – 408,1 тыс. руб. - мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства – 20,0 тыс. руб. |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 г. предусмотрено 6790,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Сиверского г.п. 1090,0 тыс. руб. на мероприятия в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона в сумме 420,0 тыс.руб. Объем средств, выделенных на мероприятия по «Безопасному городу» -6 370,0 тыс.руб., из них 5 700,0 тыс.руб -областной бюджет. Обеспечение противопожарной безопасности расходы запланированы в сумме 400,0тыс.руб Объем средств, израсходованные.в 2017 г. составил 332,0 тыс. руб., в том числе - мероприятия по противопожарной безопасности - 332,0 тыс. руб - мероприятия по «Безопасному городу» - проектно-сметная документация – 99,0 тыс. руб. - мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства – 20,0 тыс. руб. |
| Подпрограмма 3 «Содержание и развитие улично-дорожной сети» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 г. было предусмотрено 18 312,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Сиверского г.п. 2 934,0 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета 10 085,1 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМР 5 293,4 тыс. руб. Объем средств, израсходованных за 2017 г. составил 16866,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Сиверского г.п. 2488,1 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета 10 085,1 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМР 4293,4 тыс. руб. - на ремонт автомобильных дорог 2945,40 тыс. руб., в том числе 2132,10 тыс. руб.– средства бюджета Ленинградской области, 813,30 тыс. руб.– средства бюджета Сиверского городского поселения - на софинансирование мероприятий по реализации областного закона от 14.12.2012г. № 95 – ОЗ 1094,60 тыс.руб., в том числе 130,52 тыс. руб. средства бюджета Гатчинского муниципального района, 964,10 тыс. руб. - .– средства бюджета Ленинградской области - на софинансирование мероприятий по реализации областного закона от 12.05.2015г. № 42- ОЗ 3112,80 тыс. руб., в том числе 938,92 тыс. руб. средства бюджета Гатчинского муниципального района, 2173,80 тыс. руб. - .– средства бюджета Ленинградской области - ремонт дворовых территорий и улично-дорожной сети, средства ГМР – 3224,0 тыс. руб. - на ремонт дворовых территорий и проездов к ним – 4 815,1 тыс.руб. за счет средств бюджета Ленинградской области. - на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Сиверского г.п. - 1 674,8 тыс. руб |
| Подпрограмма 4 «ЖКХ и благоустройство территории» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 г. предусмотрено 62183,9 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Сиверского г.п. 45 095,0 тыс. руб.; за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района 2 477,9 тыс. руб. за счет средств областного бюджета 14 611,0 тыс. руб. Объем средств, израсходованных.в 2017 г. составил 56 514,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Сиверского г.п. 41 485,0 тыс. руб.; за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района 2 438,6 тыс. руб. за счет средств областного бюджета 12 591,2 тыс. руб., в том числе: - Проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 14890,1 тыс.руб, из них средства бюджета Ленинградской области 8 181,8 тыс.руб, средства Гатчинского муниципального района 4 060,7 тыс.руб., средства бюджета Сиверского городского поселения 2 647,6 тыс. руб. - Технологическое присоединение и выполнение работ по наружным сетям электро-, тепло-, водо-, газоснабжению, водоотведению и работ по благоустройству многоквартирных жилых домов, строительство которых осуществляется в рамках реализации этапа 2016 года программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - 4 458,6 тыс.руб., из них средства бюджета Ленинградской области 4 409,4 тыс.руб., средства бюджета Сиверского городского поселения 49,2тыс. руб. - Содержание муниципального жилищного фонда, в т.ч. капитальный ремонт муниципального жилищного фонда - 2489,1 тыс.руб. - Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства - 729,6 тыс.руб. - Мероприятия в области коммунального хозяйства - 9 899,4 тыс.руб. - Проведение мероприятий по организации уличного освещения - 11 679,6 тыс.руб. - Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов - 277,6 тыс.руб. - Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений – 150,0 тыс.руб. -Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения - 13 164,0 тыс.руб. - Мероприятия по реализации проектов местных инициатив граждан - 180,0 тыс.руб, в том числе средства Ленинградской области – 130,0 тыс. руб., средства Сиверского городского бюджета - 26,3 тыс.руб. - Мероприятия по борьбе с борщевиком - 242,8 тыс.руб, в том числе средства Ленинградской области – 145,5 тыс. руб., средства Сиверского городского бюджета - 97,3 тыс.руб. - Поставка детского игрового и спортивного оборудования - 1243,0 тыс.руб., средства Гатчинского муниципального района - 1000,0 тыс.руб., средства Сиверского городского бюджета - 243,0 тыс.руб. - Выполнен ремонт памятника возле МБУК СККЦ на сумму 467,0 тыс.руб., Средства Гатчинского муниципального района - 400,0 тыс.руб., Средства бюджета Сиверского городского поселения - 67,0 тыс.руб. - Установлены фигуры Сказочных героев за счет Средств Гатчинского муниципального района в сумме 621,9 тыс.руб. - Выполнено ограждение детских площадок за счет Средств Гатчинского муниципального района в сумме 200,0 тыс.руб. |
| Подпрограмма 5 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 г. предусмотрено 28419,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Сиверского г.п. 21817,2 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета 5633,6 тыс. руб. за счет средств ГМР 968,3 тыс. рублей а) Объем средств, выделенных на мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры – 27237,1 тыс.руб.в том числе - Объем средств, выделенных на мероприятия по текущему, капитальному ремонту объектов культуры – 4018,8 тыс.руб - Объем средств, выделенных на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области – 3800,0 тыс. руб. б) Объем средств, выделенных на проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам –500,0 тыс. руб. Объем средств, израсходованных.в 2017 г. составил 19214,5 тыс. руб., в том числе: - Объем средств, израсходованных на мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры – 18935,0 ,0 тыс. руб.; - Объем средств, израсходованных на проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам – 279,5 тыс. руб. |
| Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 г. предусмотрено 10744,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Сиверского г.п. 10 200,0 тыс. руб.; за счет средств Гатчинского муниципального района 544,6 тыс. руб.; а) Объем средств, выделенных на проведение мероприятий для детей и молодежи – 625,8 тыс. руб. б) Объем средств, выделенных на мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта – 9 418,7 тыс.руб. г) Объем средств, выделенных на мероприятия в области спорта и физической культуры – 700,0 тыс.руб. Объем средств, израсходованных.в 2017 г. составил 9180,0 тыс. руб., в том числе: а) Объем средств, выделенных на проведение мероприятий для детей и молодежи – 532,5 тыс. руб. б) Объем средств, израсходованных на мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта – 8 150,0 тыс.руб.; в) Объем средств, выделенных на мероприятия в области спорта и физической культуры – 598,3 тыс.руб. |
| Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 г. предусмотрено 78 946,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Сиверского г.п 3 946,20 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета 75000,0 тыс. руб. Объем средств, израсходованных.в 2017 г. составил 78 565,1 тыс. руб., в том числе: - Объем средств, израсходованных.на проектно-сметную документацию по установке 30 автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в 28 многоквартирных домах в п. Сиверский составил 3 946,2 тыс. рублей - Объем средств на выполнение строительно-монтажных работ по установке 30 автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в 28 многоквартирных домах п. Сиверский составил 74 618,9 тыс. руб. |