Приложение 2

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования

«Сиверское городское  поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 июля 2016 года

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Не заключен муниципальный контракт |
| 1.1. | Ремонт подъездной дороги с щебеночным покрытием к кладбищу в д.Новосиверская Гатчинского района Ленинградской области Ленинградской области | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Повышение безопасности и улучшение качества дороги с твердым (щебеночным) покрытием д.Новосиверская | Запланировано в 3 квартале 2016 года |
| 1.2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун.контрактом | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом) |
| 2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Не заключен муниципальный контракт |
| 2.1. | Ремонт дорожного щебеночного покрытия ул.Песочная, ул. Горская в д. Новосиверская Гатчинского района Ленинградской области | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Повышение безопасности и улучшение качества дороги с твердым (щебеночным) покрытием ул.Песочная, ул. Горская д.Новосиверская | Запланировано в 3 квартале 2016 года |
| 2.2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун.контрактом | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом) |
| 3. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Не заключен муниципальный контракт |
| 3.1. | Ремонт переезда через овраг на ул.Садовая, Береговая от ул.Спортивной д.Белогорка Гатчинского района Ленинградской области, ремонт дорожного щебеночного покрытия вышеуказанных улиц | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Повышение безопасности и улучшение качества переезда через овраг ул.Садовая, Береговая от ул.Спортивной д.Белогорка | Запланировано в 3 квартале 2016 года |
| 3.2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун.контрактом | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом) |
| 4. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Не заключен муниципальный контракт |
| 4.1. | Ремонт дорожного щебеночного покрытия у д.№15 ул.Институтская в д. Белогорка Гатчинского района Ленинградской области | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Повышение безопасности и улучшение качества дороги с твердым (щебеночным) покрытием у д.№15 ул.Институтская в д. Белогорка | Запланировано в 3 квартале 2016 года |
| 4.2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун.контрактом | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом) |
| 5. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Не заключен муниципальный контракт |
| 5.1. | Приобретение и установка детских игровых форм в д.Белогорка Гатчинского района Ленинградской области | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Повышение привлекательности детской площадки в д.Белогорка | Запланировано в 3 квартале 2016 года |
| 5.2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун.контрактом | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом) |
| 6. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Не заключен муниципальный контракт |
| 6.1. | Ремонт покрытий проходов к подъездам д.№12 и №13 ул.Институтская в д.Белогорка Гатчинского района Ленинградской области | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Повышение безопасности и улучшение качества проходов к подъездам у д.№12 и №13 ул.Институтская в д. Белогорка | Запланировано в 3 квартале 2016 года |
| 6.2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун.контрактом | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом) |
| 7. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Не заключен муниципальный контракт |
| 7.1. | Ямочный ремонт придомовой территории жилого дома №11 ул.Институтская д.Белогорка Гатчинского района Ленинградской области | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Повышение безопасности и улучшение качества дорожного полотна у д.№11 ул.Институтская в д. Белогорка | Запланировано в 3 квартале 2016 года |
| 7.2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун.контрактом | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом) |
| 8. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Не заключен муниципальный контракт |
| 8.1. | Ремонт отмостки вокруг питьевых колодцев в д.Большево Гатчинского района Ленинградской области | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Улучшение качества питьевой воды в колодцах д.Большево | Запланировано в 3 квартале 2016 года |
| 8.2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун.контрактом | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом) |
| 9. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Не заключен муниципальный контракт |
| 9.1. | Приобретение и установка карусели и металлического ограждения для детской площадки в д.Маргусы Гатчинского района Ленинградской области | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Повышение привлекательности детской площадки в д.Маргусы | Запланировано в 3 квартале 2016 года |
| 9.2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун.контрактом | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом) |
| 10. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Не заключен муниципальный контракт |
| 10.1. | Установка дощатого настила на центральной детской площадке у дома №18, 18а,13а, 15 ул.Огородная д.Куровицы Гатчинского района Ленинградской области | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Повышение привлекательности детской площадки в д.Куровицы | Запланировано в 3 квартале 2016 года |
| 10.2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун.контрактом | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом) |
| 11. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Не заключен муниципальный контракт |
| 11.1. | Ремонт дорожного щебеночного покрытия Вырицкого проспекта в д.Куровицы Гатчинского района Ленинградской области | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Повышение безопасности и улучшение качества дороги с твердым (щебеночным) покрытием Вырицкого пр-та в д.Куровицы | Запланировано в 3 квартале 2016 года |
| 11.2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун.контрактом | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом) |
| 12. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Не заключен муниципальный контракт |
| 12.1. | Ремонт дорожного щебеночного покрытия ул.Школьная, Широкая, Новая, Овражная в д.Старосиверская Гатчинского района Ленинградской области | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Повышение безопасности и улучшение качества дороги с твердым (щебеночным) покрытием ул.Школьная, Широкая, Новая, Овражная в д.Старосиверская | Запланировано в 3 квартале 2016 года |
| 12.2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун.контрактом | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом) |
| 13. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Не заключен муниципальный контракт |
| 13.1. | Устройство металлического ограждения между пешеходной дорожкой и обрывом у д.№ 31 и №35 по ул.Большая набережная в д.Старосиверская Гатчинского района Ленинградской области | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Повышение безопасности прохода между пешеходной дорожкой и обрывом у д.№ 31 и №35 по ул.Большая набережная в д.Старосиверская | Запланировано в 3 квартале 2016 года |
| 13.2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун.контрактом | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом) |
| 14. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Не заключен муниципальный контракт |
| 14.1. | Приобретение и установка детских игровых форм в д.Старосиверская Гатчинского района Ленинградской области | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Повышение привлекательности детской площадки в д.Старосиверская | Запланировано в 3 квартале 2016 года |
| 14.2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун.контрактом | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом) |
| 15. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Не заключен муниципальный контракт |
| 15.1. | Ремонт дорожного щебеночного покрытия ул.Садовая, ул.Зеленая п.Дружноселье Гатчинского района Ленинградской области | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Повышение безопасности и улучшение качества дороги с твердым (щебеночным) покрытием ул.Садовая, ул.Зеленая п.Дружноселье | Запланировано в 3 квартале 2016 года |
| 15.2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун.контрактом | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом) |
| 16. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Не заключен муниципальный контракт |
| 16.1. | Ремонт дорожного щебеночного покрытия ул.Карьерная п.Дружноселье Гатчинского района Ленинградской области | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Повышение безопасности и улучшение качества дороги с твердым (щебеночным) покрытием ул.Карьерная п.Дружноселье | Запланировано в 3 квартале 2016 года |
| 16.2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун.контрактом | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом) |
| 6. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Не заключен муниципальный контракт |
| 6.1. | Ремонт покрытий проходов к подъездам д.№1 и №2 ул.ДПБ в п.Дружноселье Гатчинского района Ленинградской области | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Повышение безопасности и улучшение качества проходов к подъездам д.№1 и №2 ул.ДПБ в п.Дружноселье | Запланировано в 3 квартале 2016 года |
| 6.2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун.контрактом | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом) |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия мун.контракта | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Исполнение мун. программы в полном объеме в установленные сроки |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Подготовлен отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом на 01.07.2016 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации муниципального образования

«Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района

Ленинградской области»                                                                                                               __________________ В.Н. Кузьмин