Приложение 1

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования

«Сиверское городское  поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту дорог с щебеночным покрытием по ул. Свободы и ул. Репина пгт Сиверский Гатчинского района Ленинградской области (часть 4) | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт |
| 1.2. | Ремонт дорог с щебеночным покрытием по ул. Свободы и ул. Репина пгт Сиверский Гатчинского района Ленинградской области (часть 4) | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Восстановление щебеночного покрытия полотна дороги Повышение эффективности и безопасности муниципальных дорог. Улучшение качества дорог с твердым (щебеночным) покрытием. Улучшение подъезда к медико-социальному центру «Родительский дом», к муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Сиверская основная общеобразовательная школа» | Запланировано в 3 квартале 2016 года |
| 1.3. | Восстановление профиля канав вдоль ремонтируемых дорог вручную | 3 квартал 2016 года | Общественный совет части территории пос.Сиверский (часть 4) | Улучшение благоустройства г.п. Сиверский | Запланировано в 3 квартале 2016 года |
| 1.4. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района Общественный совет части территории пос. Сиверский (часть 4) | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом) |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по устройству покрытия пешеходной дорожки по ул. Вокзальной пгт Сиверский Гатчинского района Ленинградской области» (часть 2) | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Не заключен муниципальный контракт |
| 2.2. | Устройство покрытия пешеходной дорожки по ул. Вокзальной пгт Сиверский Гатчинского района Ленинградской области | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | устранение деформаций и повреждений покрытия пешеходной дорожки (заделка выбоин, просадок), повышение уровня безопасности пешеходных территорий для улучшения качества жизни населения Повышение эффективности и безопасности пешеходных зон поселения. Улучшение качества покрытия пешеходной зоны к социально-значимым объектам: МБОУ «Сиверская гимназия», «Сиверской районной больницы № 1» | Запланировано в 3 квартале 2016 года |
| 2.3. | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника вдоль пешеходной дорожки | 3 квартал 2016 года | Общественный совет части территории пос.Сиверский (часть 2) | Улучшение благоустройства г.п. Сиверский | Запланировано в 3 квартале 2016 года |
| 2.4. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района Общественный совет части территории пос. Сиверский (часть 2) | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом) |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Подготовлен отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом на 01.07.2016 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации муниципального образования

«Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района

Ленинградской области»                                                                                                               __________________ В.Н. Кузьмин

## Приложение 1

## к соглашению № 76

## от «01» июля 2016 г.

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей результативности использования субсидии за 2 квартал 2016  года по ремонту приточно-вытяжной вентиляции МБУК СККЦ «Юбилейный»

МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

| № п/п | Наименование целевого показателя результативности | Единица Измерения | Достигнутое значение целевого показателя результативности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До начала выполнения работ | На конец выполнения работ после использования субсидии (плановое) | На конец выполнения работ после использования субсидии (фактическое) | Причины отклонения достижения целевого показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Количество зданий, на которых выполнены работы по капитальному ремонту объектов культуры городских поселений | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |

Глава  администрации

муниципального образования  ___________________               Кузьмин В. Н                                       «_____» ___________________2016 года

(подпись)                                 (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

муниципального образования ___________________              Ключникова Л. Б.                                   «_____» __________________2016 года

М.П                                                                       (подпись)                          (фамилия, инициалы)

## Приложение 1

## к соглашению № 76

## от «01» июля 2016 г.

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей результативности использования субсидии за 3 квартал 2016  года по ремонту приточно-вытяжной вентиляции МБУК СККЦ «Юбилейный»

МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

| № п/п | Наименование целевого показателя результативности | Единица Измерения | Достигнутое значение целевого показателя результативности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До начала выполнения работ | На конец выполнения работ после использования субсидии (плановое) | На конец выполнения работ после использования субсидии (фактическое) | Причины отклонения достижения целевого показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Количество зданий, на которых выполнены работы по капитальному ремонту объектов культуры городских поселений | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |

Глава  администрации

муниципального образования  ___________________               Кузьмин В. Н                                       «_____» ___________________2016 года

(подпись)                                 (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

муниципального образования ___________________              Ключникова Л. Б.                                   «_____» __________________2016 года

М.П                                                                       (подпись)                          (фамилия, инициалы)